# 石岩人民医院标识系统管理制度汇编

# 制度一：石岩人民医院标识系统管理办法

## 第一章 总则

### 第一条 目的

为规范医院标识系统的规划、设计、制作、安装、维护和管理工作，确保标识系统清晰、准确、统一、美观，提升患者就医体验和医院整体形象，特制定本办法。

### 第二条 适用范围

本办法适用于深圳市宝安区石岩人民医院（含主院区、东院区）及下属27家社区健康服务中心的所有标识系统，包括但不限于：

导向标识（院外指引、楼层索引、科室导向等）

位置标识（科室门牌、房间号牌、功能区域标识等）

说明标识（流程说明、设备使用说明、温馨提示等）

安全标识（消防、应急疏散、禁止警示等）

形象标识（医院名称、院徽、宣传栏等）

电子标识（电子屏、导航系统、数字标牌等）

### 第三条 管理原则

统一规划原则：标识系统应符合医院整体规划，与建筑风格、环境协调统一

规范标准原则：严格执行国家、行业及医院相关标准规范

患者至上原则：以患者需求为导向，确保标识清晰、易懂、便于识别

分级管理原则：根据标识重要程度和使用范围实行分级管理

持续改进原则：定期评估、持续优化标识系统

### 第四条 术语定义

一级标识：院区级标识，包括医院名称、院外指引、院区总平面图等

二级标识：楼宇级标识，包括楼层索引、区域导向、公共设施指引等

三级标识：科室级标识，包括科室门牌、房间号牌、诊室标识等

VI系统：医院视觉识别系统（Visual Identity System）

## 第二章 管理组织架构

### 第五条 标识管理小组

成立"石岩人民医院标识管理小组"（以下简称"管理小组"），负责全院标识系统的统筹管理工作。

#### 组织架构

组长：分管后勤副院长
副组长：健康教育科主任
成员：
  - 医务科负责人
  - 护理部负责人
  - 健康教育科负责人
  - 信息科负责人
  - 急诊科负责人（胸痛/卒中中心）
  - 社康管理中心负责人
  - 财务科负责人（预算审核）

### 第六条 职责分工

#### （一）管理小组职责

制定医院标识系统发展规划和年度工作计划

审批标识系统设计方案和重大变更事项

审核标识制作预算和采购计划

监督标识系统运行情况和维护质量

协调解决标识管理中的重大问题

定期召开标识管理工作会议（每季度至少1次）

#### （二）组长职责

全面负责医院标识系统管理工作

审批一级标识和重大标识项目

协调各部门配合标识管理工作

#### （三）副组长职责

协助组长开展日常管理工作

组织实施标识系统建设、维护和更新

审核二级、三级标识项目

监督标识制作审批流程执行情况

#### （四）成员职责

| 部门 | 具体职责 |
| --- | --- |
| ------ | ---------- |
| 健康教育科 | 标识系统的统筹管理、采购、安装、维护、巡检；标识供应商管理 |
| 健康教育科 | VI系统管理、形象标识设计审核、宣传栏内容审核、标识系统统筹管理 |
| 医务科 | 科室名称规范审核、医疗流程标识审核、急救绿色通道标识管理 |
| 护理部 | 护理单元标识审核、病房区域标识需求提出 |
| 信息科 | 电子标识、导航系统技术支持、智能化标识项目管理 |
| 急诊科 | 胸痛/卒中/创伤中心绿色通道标识专项管理 |
| 社康管理中心 | 27家社康中心标识统一管理、社康标识标准制定 |
| 财务科 | 标识项目预算审核、费用报销审核 |

## 第三章 标识系统规划与设计

### 第七条 规划原则

系统性：标识应构成完整、连贯的引导体系

层级性：按一级、二级、三级标识分级设置

连续性：关键节点标识连续，避免信息断层

可视性：标识位置醒目、字体清晰、色彩协调

### 第八条 设计标准

#### （一）VI系统规范

标准色：医院主色调为蓝色

标准字：中文使用黑体/微软雅黑，英文使用Arial

院徽使用：严格按照VI手册规范使用

版式设计：统一版式风格，保持视觉一致性

#### （二）文字规范

中文：使用规范汉字，避免繁体字（特殊需要除外）

英文：使用规范英文翻译，医学术语准确

字体大小：根据观看距离确定，确保清晰可读

文字内容：简洁明了，避免冗长

#### （三）色彩规范

导向标识：蓝色系（指示、指引）

安全标识：绿色（安全通行）、黄色（警告）、红色（禁止/消防）

急救标识：红色+白色（胸痛中心）、绿色（卒中中心）

科室分区：不同病区可采用不同色彩区分

#### （四）图形符号

采用国家标准GB/T 10001《公共信息图形符号》

国际通用图标优先使用

图标与文字配合使用

### 第九条 双语标识要求

必须双语：医院名称、急诊入口、一级导向标识

建议双语：科室名称、门诊大厅索引、重要导向标识

翻译规范：医学术语准确，符合国际惯例

字体比例：中英文大小协调，中文优先

### 第十条 无障碍标识

盲文标识：电梯、卫生间、重要科室入口

触觉标识：楼梯扶手、关键转向点

视觉对比：高对比度色彩，便于弱视者识别

安装高度：考虑轮椅使用者视角（800-1200mm）

## 第四章 标识分级管理

### 第十一条 一级标识管理

#### 范围

医院名称标识（院外大型标识）

院区总平面图

院外交通指引标识

停车场入口标识

急诊入口标识

#### 管理要求

审批权限：管理小组组长审批

设计单位：须委托专业标识设计公司

制作标准：采用高品质材料，确保耐久性

维护频率：每月检查，每季度深度维护

### 第十二条 二级标识管理

#### 范围

楼宇名称标识

楼层总索引及平面图

电梯厅标识

公共区域导向标识

公共设施标识（卫生间、电梯、楼梯等）

#### 管理要求

审批权限：管理小组副组长审批

设计标准：符合VI系统规范

制作标准：统一材质、统一规格

维护频率：每月检查

### 第十三条 三级标识管理

#### 范围

科室门牌

房间号牌

诊室标识

病床号牌

设备标识

#### 管理要求

审批权限：健康教育科审批，报副组长备案

制作标准：统一规格，可批量制作

更新要求：科室调整时3日内更新

维护频率：每月检查，损坏及时更换

### 第十四条 特殊标识管理

#### （一）急救绿色通道标识

管理责任：急诊科负责，健康教育科配合

设置要求：24小时清晰可见，发光标识

检查频率：每周检查，确保完好

更新审批：任何变更须经急诊科主任审批

#### （二）消防/安全标识

管理责任：安保科负责，健康教育科配合

设置要求：符合消防规范，定期检查

检查频率：每月检查，每季度消防检查

#### （三）电子标识

管理责任：信息科负责技术，健康教育科负责内容

维护要求：每日巡检，故障2小时内响应

内容更新：健康教育科审核后发布

## 第五章 标识制作与安装

### 第十五条 制作流程

详见《标识制作审批流程》

### 第十六条 材质选择

| 使用环境 | 推荐材质 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ------ |
| 室外 | 不锈钢、铝板、亚克力 | 耐候性强、耐久 |
| 室内公共区域 | 亚克力、PVC、铝合金 | 美观、易清洁 |
| 病房区域 | 亚克力、抗菌材料 | 卫生、安全 |
| 发光标识 | LED亚克力、霓虹 | 节能、醒目 |
| 临时标识 | PVC、纸质 | 成本低、易更换 |

### 第十七条 安装规范

安装位置：醒目、无遮挡、便于观看

安装高度：

悬挂标识：底部距地2200-2500mm

墙面标识：中心线距地1400-1600mm

地面标识：平整、防滑、耐磨

安装牢固：确保牢固可靠，无安全隐患

电气安全：发光标识须符合电气安全规范

### 第十八条 验收标准

外观验收：无划痕、无变形、颜色准确

内容验收：文字准确、无错别字、翻译规范

安装验收：位置正确、安装牢固、高度合适

功能验收：发光标识正常、电子标识运行正常

## 第六章 标识维护与更新

### 第十九条 维护责任

健康教育科：负责全院标识的日常维护和维修

使用科室：负责本科室标识的保管和报修

安保科：负责消防/安全标识的检查和维护

信息科：负责电子标识的技术维护

### 第二十条 巡检制度

详见《标识巡检维护制度》

### 第二十一条 更新要求

详见《标识更新变更流程》

### 第二十二条 报废处理

报废条件：严重损坏、过时、无法修复

报废审批：健康教育科审批，报副组长备案

处理方式：可回收材料分类回收，涉密内容销毁

记录存档：报废标识拍照存档，记录报废原因

## 第七章 社康中心标识管理

### 第二十三条 管理原则

社康中心标识实行"统一管理、分级负责"原则，确保24家社康中心标识风格统一、规范有序。

### 第二十四条 管理要求

详见《社康中心标识管理规范》

## 第八章 预算与费用管理

### 第二十五条 预算编制

年度预算：每年11月编制下年度标识系统预算

预算内容：制作费、安装费、维护费、更新费

预算审批：管理小组审核，报院长办公会审批

### 第二十六条 费用标准

| 项目类型 | 费用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ------ |
| 一级标识 | 按项目审批 | 单项超过5万元须招标 |
| 二级标识 | 按项目审批 | 单项超过2万元须比价 |
| 三级标识 | 年度包干 | 约XX万元/年（根据实际需求） |
| 维护费用 | 年度预算6-8% | 含清洁、维修、更换 |
| 应急维修 | 预留金 | 年度预算的10% |

### 第二十七条 费用报销

报销凭证：发票、验收单、审批单

审批流程：经办人→科室负责人→健康教育科→财务科

大额支出：超过5000元须副组长审批

## 第九章 监督与考核

### 第二十八条 监督检查

日常检查：健康教育科每月巡检

专项检查：管理小组每季度检查

年度评估：每年度全面评估标识系统运行状况

### 第二十九条 考核指标

| 考核项目 | 目标值 | 考核频率 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | -------- | ---------- |
| 标识完好率 | ≥95% | 月度 |
| 标识准确率 | 100% | 季度 |
| 更新及时率 | 100%（3日内） | 实时 |
| 患者满意度 | ≥90% | 年度 |
| 投诉处理率 | 100% | 实时 |

### 第三十条 奖惩措施

奖励：标识管理工作优秀科室，年度表彰

处罚：

私自制作标识：通报批评，限期整改

损坏标识不报告：照价赔偿

维护不及时：追究相关人员责任

## 第十章 附则

### 第三十一条 解释权

本办法由医院标识管理小组负责解释。

### 第三十二条 生效日期

本办法自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

### 第三十三条 修订

本办法根据实际运行情况，每年修订一次，必要时可随时修订。

附件：

《标识制作审批流程》

《标识巡检维护制度》

《标识更新变更流程》

《社康中心标识管理规范》

标识系统VI规范手册（待制定）

标识制作供应商名录（待建立）

制定部门：健康教育科

审核部门：医院标识管理小组

批准人：分管副院长

发布日期：2026年XX月XX日

# 制度二：标识制作审批流程

## 一、流程目的

规范医院标识制作申请、审批、制作、验收流程，确保标识制作规范、高效、可控。

## 二、适用范围

适用于医院所有新建、改造、更新的标识项目。

## 三、流程图

┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐
│ 需求提出 │ → │ 申请填报 │ → │ 审批审核 │ → │ 制作实施 │
└─────────┘    └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘
                                              ↓
┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐
│ 归档备案 │ ← │ 费用结算 │ ← │ 验收确认 │ ← │ 安装调试 │
└─────────┘    └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘

## 四、详细流程

### 第一步：需求提出（申请科室）

#### 1.1 需求类型

新增标识：新设科室、新功能区、新增导向需求

更换标识：标识损坏、褪色、内容过时

改造标识：科室调整、功能变更、流程优化

临时标识：活动宣传、临时指引、应急标识

#### 1.2 需求确认

科室内部讨论确认需求

明确标识类型、数量、位置

预估费用（超过1000元须提前沟通）

### 第二步：申请填报（申请科室）

#### 2.1 填写申请表

填写《标识制作申请表》（附件1），内容包括：

申请科室、申请人、申请日期

标识类型、数量、规格

安装位置、安装方式

标识内容（文字、图标）

需求原因、紧急程度

预估费用

#### 2.2 附件材料

位置示意图（标明安装位置）

内容设计稿（如有特殊要求）

参考图片（如有）

### 第三步：审批审核

#### 3.1 三级标识审批（科室门牌、房间号等）

| 步骤 | 审批人 | 时限 | 审核内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | -------- | ------ | ---------- |
| 1 | 科室负责人 | 1工作日 | 需求合理性 |
| 2 | 健康教育科 | 2工作日 | 技术可行性、预算审核 |
| 3 | 制作实施 | - | 审批通过后安排制作 |

#### 3.2 二级标识审批（楼层索引、区域导向等）

| 步骤 | 审批人 | 时限 | 审核内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | -------- | ------ | ---------- |
| 1 | 科室负责人 | 1工作日 | 需求合理性 |
| 2 | 健康教育科 | 2工作日 | 技术审核、供应商选择、VI合规性审核 |
| 3 | 管理小组副组长 | 2工作日 | 综合审批 |
| 5 | 制作实施 | - | 审批通过后安排制作 |

#### 3.3 一级标识审批（医院名称、总平面图等）

| 步骤 | 审批人 | 时限 | 审核内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | -------- | ------ | ---------- |
| 1 | 科室负责人 | 1工作日 | 需求合理性 |
| 2 | 健康教育科 | 2工作日 | 技术方案、预算审核、VI合规性、设计审核 |
| 3 | 管理小组副组长 | 2工作日 | 方案审核 |
| 5 | 管理小组组长 | 3工作日 | 最终审批 |
| 6 | 制作实施 | - | 审批通过后安排制作 |

#### 3.4 特殊标识审批

急救绿色通道标识变更：

须经急诊科主任审批

报管理小组副组长备案

消防/安全标识变更：

须经安保科审批

报管理小组备案

### 第四步：制作实施（健康教育科）

#### 4.1 供应商选择

| 项目金额 | 采购方式 | 供应商要求 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ------------ |
| < 1000元 | 直接采购 | 定点供应商 |
| 1000-5000元 | 比价（≥3家） | 定点供应商 |
| 5000-20000元 | 询价（≥3家） | 合格供应商 |
| 20000-50000元 | 竞争性谈判 | 招标入围供应商 |
| ≥ 50000元 | 公开招标 | 按医院招标规定 |

#### 4.2 制作要求

严格按照审批内容制作

符合VI系统规范

使用规定材质

制作周期：

常规标识：5-7个工作日

定制标识：10-15个工作日

紧急标识：2-3个工作日（须标注"加急"）

### 第五步：安装调试（健康教育科）

#### 5.1 安装准备

与申请科室确认安装时间

准备安装工具和材料

确保安装位置无障碍

#### 5.2 安装实施

按规范位置安装

确保安装牢固

保持现场整洁

发光标识须调试正常

### 第六步：验收确认

#### 6.1 验收流程

| 验收项目 | 验收人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | -------- | ---------- |
| 外观质量 | 申请科室 | 无划痕、无变形、颜色准确 |
| 内容准确性 | 申请科室 | 文字正确、翻译规范 |
| 安装质量 | 健康教育科 | 位置正确、安装牢固 |
| 功能测试 | 健康教育科 | 发光标识正常、电子标识运行正常 |

#### 6.2 验收签字

验收合格后，填写《标识验收单》（附件2）

申请科室负责人签字

健康教育科负责人签字

#### 6.3 不合格处理

当场记录问题

退回供应商整改

整改后重新验收

### 第七步：费用结算

#### 7.1 结算依据

标识制作申请表

标识验收单

发票

#### 7.2 结算流程

健康教育科整理单据

财务科审核

按医院财务规定结算

### 第八步：归档备案

#### 8.1 归档材料

标识制作申请表

审批记录

设计稿/效果图

标识验收单

发票复印件

#### 8.2 电子档案

标识照片（安装后）

位置信息录入标识管理系统

## 五、紧急流程

### 适用情况

标识损坏影响患者安全

科室紧急调整需要临时标识

突发事件需要应急标识

### 紧急流程

电话/微信申请：申请科室直接联系健康教育科

快速审批：健康教育科负责人电话审批（2小时内）

先行制作：边制作边补办手续

24小时内补全：补办正式申请手续

## 六、流程时限要求

| 项目类型 | 审批时限 | 制作时限 | 总时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ---------- | -------- |
| 三级标识 | 3工作日 | 5-7工作日 | 8-10工作日 |
| 二级标识 | 7工作日 | 7-10工作日 | 14-17工作日 |
| 一级标识 | 10工作日 | 10-15工作日 | 20-25工作日 |
| 紧急标识 | 2小时 | 2-3工作日 | 2-3工作日 |

## 七、附件

### 附件1：标识制作申请表

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              石岩人民医院标识制作申请表                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 申请日期：_________    申请科室：_________               │
│ 申请人：___________    联系电话：_________               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 标识类型：□一级  □二级  □三级  □临时                   │
│ 标识类别：□导向  □位置  □说明  □安全  □形象  □电子    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 标识内容：                                              │
│ 中文：____________________                              │
│ 英文：____________________                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 规格尺寸：长____mm × 宽____mm × 厚____mm               │
│ 材质要求：________________________________              │
│ 安装位置：________________________________              │
│ 安装方式：□悬挂  □贴墙  □立地  □其他：______          │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 需求原因：                                              │
│ ________________________________________________        │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 紧急程度：□一般  □较急  □紧急                          │
│ 预估费用：_________元                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 附件：□位置图  □设计稿  □参考图  □其他：______        │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 审批栏：                                                │
│ 科室负责人：_________  日期：_________  □同意 □不同意   │
│ 健康教育科：_________  日期：_________  □同意 □不同意   │
│ 副组长：    _________  日期：_________  □同意 □不同意   │
│ 组长：      _________  日期：_________  □同意 □不同意   │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### 附件2：标识验收单

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              石岩人民医院标识验收单                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 验收日期：_________    标识编号：_________               │
│ 申请科室：_________    安装位置：_________               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 验收项目：                                              │
│ □ 外观质量：□合格  □不合格（问题：______________）     │
│ □ 内容准确性：□合格  □不合格（问题：____________）     │
│ □ 安装质量：□合格  □不合格（问题：______________）     │
│ □ 功能测试：□合格  □不合格（问题：______________）     │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 验收结论：□ 合格，同意使用                              │
│          □ 不合格，退回整改（整改要求：__________）     │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 签字栏：                                                │
│ 申请科室负责人：________________  日期：_________        │
│ 健康教育科负责人：______________  日期：_________        │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

制定部门：健康教育科

发布日期：2026年XX月XX日

# 制度三：标识巡检维护制度

## 第一章 总则

### 第一条 目的

建立标识系统日常巡检和维护机制，确保标识清晰、完好、准确，保障患者就医安全和便利。

### 第二条 适用范围

适用于医院所有标识的日常巡检、维护、保养和应急维修。

### 第三条 巡检原则

全覆盖：所有标识纳入巡检范围

定期化：按频次要求定期巡检

记录化：巡检结果如实记录

及时性：发现问题及时处理

## 第二章 巡检组织

### 第四条 巡检责任分工

| 巡检区域 | 责任部门 | 巡检频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ---------- | ------ |
| 全院公共区域 | 健康教育科 | 每月 | 含门诊、住院、医技区域 |
| 急诊区域 | 急诊科+健康教育科 | 每周 | 重点检查绿色通道标识 |
| 消防/安全标识 | 安保科 | 每月 | 含消防检查 |
| 电子标识 | 信息科 | 每日 | 含电子屏、导航系统 |
| 病房区域 | 护理单元 | 每周 | 护理部汇总报修 |
| 社康中心 | 社康管理中心 | 每季度 | 27家社康全覆盖 |

### 第五条 巡检人员要求

经过标识系统培训，了解标识规范

熟悉巡检流程和记录要求

具备问题判断和初步处理能力

认真负责，如实记录

## 第三章 巡检内容与标准

### 第六条 巡检内容

#### （一）外观检查

完整性：标识是否完好，有无破损、缺角、裂纹

清洁度：表面是否清洁，有无污渍、涂鸦

褪色情况：颜色是否褪色、变色

变形情况：是否变形、翘边、脱落

#### （二）内容检查

准确性：文字内容是否准确，有无错误

时效性：内容是否过时，需要更新

清晰度：文字是否清晰可读

规范性：是否符合VI规范

#### （三）安装检查

牢固性：安装是否牢固，有无松动

位置：位置是否正确，有无偏移

高度：安装高度是否合适

遮挡：是否被遮挡，影响观看

#### （四）功能检查（电子/发光标识）

通电情况：是否正常通电

显示情况：显示是否正常，有无花屏

亮度：亮度是否合适

内容更新：内容是否及时更新

### 第七条 巡检标准

| 检查项目 | 合格标准 | 不合格处理 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ------------ |
| 外观完好 | 无破损、无污渍、无明显褪色 | 清洁、修复或更换 |
| 内容准确 | 信息准确、无错别字、无过时内容 | 立即更换 |
| 安装牢固 | 无松动、无脱落风险 | 立即加固或重装 |
| 位置正确 | 位置准确、无遮挡、便于观看 | 调整位置 |
| 功能正常 | 电子标识正常运行 | 立即维修 |

## 第四章 巡检频次与计划

### 第八条 月度巡检（健康教育科）

#### 巡检时间

每月15-20日进行全院巡检

#### 巡检区域

门诊楼（1-5层）

住院楼（1-21层）

医技楼

急诊楼

院外区域

东院区

#### 巡检重点

一级标识（医院名称、总平面图）

二级标识（楼层索引、区域导向）

损坏、褪色标识

新增需求标识

### 第九条 周度巡检（急诊科）

#### 巡检时间

每周一进行急诊区域巡检

#### 巡检重点

急诊入口标识

胸痛中心绿色通道标识

卒中中心绿色通道标识

抢救室标识

急诊导向标识

### 第十条 日常检查（信息科）

#### 检查时间

每日上午9:00前完成电子标识检查

#### 检查内容

门诊大厅电子屏

电梯厅电子索引

诊室电子门牌

导航系统

## 第五章 问题处理流程

### 第十一条 问题分级

| 级别 | 问题描述 | 处理时限 | 处理责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ---------- | ---------- |
| A级-紧急 | 影响患者安全、急救通道标识损坏 | 2小时内 | 健康教育科 |
| B级-重要 | 重要导向标识损坏、内容错误 | 24小时内 | 健康教育科 |
| C级-一般 | 一般标识损坏、轻微褪色 | 7日内 | 健康教育科 |
| D级-优化 | 标识优化建议、新增需求 | 纳入计划 | 管理小组 |

### 第十二条 处理流程

#### A级问题处理

发现报告：巡检人员立即报告健康教育科负责人

应急响应：2小时内现场处理

临时措施：必要时设置临时标识

彻底修复：24小时内彻底修复

记录上报：记录问题原因，上报管理小组

#### B级问题处理

记录问题：填写《标识问题记录表》

报修登记：报健康教育科登记

安排维修：24小时内安排维修

验收确认：维修后验收确认

#### C级问题处理

记录问题：填写《标识问题记录表》

汇总处理：每周汇总，统一处理

计划维修：纳入下周维修计划

#### D级问题处理

收集建议：记录优化建议

定期评估：管理小组季度评估

纳入规划：纳入年度改进计划

## 第六章 维护保养

### 第十三条 日常保养

#### 清洁保养

频次：每月至少1次

内容：标识表面清洁、除尘

方法：使用柔软布料，中性清洁剂

注意：避免使用腐蚀性清洁剂

#### 紧固检查

频次：每季度1次

内容：检查安装螺丝、挂件

处理：松动及时紧固

### 第十四条 定期维护

#### 室外标识维护（每季度）

结构安全检查

防锈处理

密封检查

照明检查（发光标识）

#### 室内标识维护（每半年）

全面清洁

牢固性检查

功能性检查

内容准确性核查

### 第十五条 特殊维护

#### 台风/暴雨后检查

检查室外标识牢固性

检查电气安全

检查防水性能

#### 大型活动前检查

检查相关区域标识

增设临时标识

确保导向清晰

## 第七章 记录与报告

### 第十六条 巡检记录

#### 记录要求

每次巡检如实填写《标识巡检记录表》

发现问题拍照记录

处理结果及时记录

记录保存期限：2年

#### 记录内容

巡检日期、巡检人

巡检区域

发现问题描述

问题级别

处理措施

处理结果

### 第十七条 月度报告

#### 报告内容

本月巡检概况

发现问题统计

问题处理情况

未解决问题说明

下月工作计划

#### 报告流程

健康教育科每月25日前编制报告

报管理小组副组长审阅

管理小组会议通报

### 第十八条 年度评估

#### 评估内容

全年巡检工作总结

标识完好率统计

维修费用分析

存在问题分析

改进建议

## 第八章 应急处理

### 第十九条 应急预案

#### 标识脱落/坠落

现场警戒：立即设置警戒区域

人员疏散：必要时疏散周围人员

紧急处理：移除危险标识

报告：立即报告健康教育科和安保科

修复：24小时内修复或更换

#### 电子标识故障

初步判断：判断故障类型

应急处理：重启或切换备用

报修：联系信息科或供应商

临时措施：设置临时标识

修复：2小时内响应，24小时内修复

## 第九章 考核与奖惩

### 第二十条 考核指标

| 指标 | 目标值 | 考核对象 |
| --- | --- | --- |
| ------ | -------- | ---------- |
| 巡检完成率 | 100% | 健康教育科 |
| 问题处理及时率 | A级100%，B级≥95% | 健康教育科 |
| 标识完好率 | ≥95% | 全院 |
| 巡检记录完整率 | 100% | 巡检人员 |

### 第二十一条 奖励

巡检工作认真负责，发现问题及时，给予表扬

提出优化建议被采纳，给予奖励

年度标识管理优秀科室，给予表彰

### 第二十二条 处罚

未按规定巡检，给予通报批评

发现问题不及时报告，造成不良后果，追究责任

巡检记录弄虚作假，严肃处理

## 第十章 附则

### 第二十三条 解释权

本制度由健康教育科负责解释。

### 第二十四条 生效日期

本制度自发布之日起施行。

## 附件

### 附件1：标识巡检记录表

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              石岩人民医院标识巡检记录表                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 巡检日期：_________    巡检人：_________                 │
│ 巡检区域：_________    天气：_________                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 序号 │ 标识位置 │ 标识内容 │ 问题描述 │ 级别 │ 处理措施 │
├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│  1   │         │         │         │      │         │
│  2   │         │         │         │      │         │
│  3   │         │         │         │      │         │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 巡检总结：                                              │
│ ________________________________________________        │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 签字：巡检人_________  负责人_________                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### 附件2：标识问题记录表

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              石岩人民医院标识问题记录表                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 记录日期：_________    记录人：_________                 │
│ 问题来源：□巡检发现  □科室报修  □患者反馈  □其他       │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 问题描述：                                              │
│ ________________________________________________        │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 标识位置：_________    标识编号：_________               │
│ 问题级别：□A级  □B级  □C级  □D级                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 处理措施：                                              │
│ ________________________________________________        │
│ 处理人：_________    完成日期：_________                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 验收确认：□ 已解决  □ 未解决（原因：__________）        │
│ 确认人：_________    日期：_________                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

制定部门：健康教育科

发布日期：2026年XX月XX日

# 制度四：标识更新变更流程

## 第一章 总则

### 第一条 目的

规范医院标识系统的更新和变更管理，确保标识信息准确、及时，适应医院发展和科室调整需要。

### 第二条 适用范围

适用于因科室调整、功能变更、流程优化、内容更新等原因导致的标识更新变更。

### 第三条 基本原则

及时性原则：科室调整后3日内完成标识更新

准确性原则：确保更新内容准确无误

规范性原则：符合VI系统规范

完整性原则：相关标识同步更新，避免遗漏

## 第二章 更新变更类型

### 第四条 类型划分

| 类型 | 描述 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ |
| A类-紧急变更 | 影响患者安全、医疗流程的紧急变更 | 急救通道调整、手术室变更 |
| B类-重要变更 | 影响患者就医的重要变更 | 科室搬迁、门诊调整 |
| C类-一般变更 | 常规性的内容更新 | 医生信息更新、宣传内容更换 |
| D类-优化变更 | 标识系统优化改进 | 导向优化、双语化升级 |

## 第三章 变更申请

### 第五条 申请主体

科室调整：调整科室提出申请

流程优化：相关职能部门提出申请

内容更新：健康教育科或相关科室提出申请

系统优化：管理小组提出

### 第六条 申请时限

| 变更类型 | 申请时限 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ---------- |
| A类-紧急变更 | 立即申请 | 24小时内完成 |
| B类-重要变更 | 提前7日申请 | 3日内完成 |
| C类-一般变更 | 提前3日申请 | 7日内完成 |
| D类-优化变更 | 纳入计划 | 按计划完成 |

### 第七条 申请材料

#### 必填材料

《标识更新变更申请表》（附件1）

变更原因说明

变更内容清单

#### 补充材料

科室调整文件（如适用）

新科室布局图（如适用）

参考设计稿（如适用）

## 第四章 审批流程

### 第八条 审批权限

| 变更类型 | 审批人 | 备案 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | -------- | ------ |
| A类-紧急变更 | 健康教育科负责人（2小时内） | 报副组长备案 |
| B类-重要变更 | 管理小组副组长 | 报组长备案 |
| C类-一般变更 | 健康教育科负责人 | 报副组长备案 |
| D类-优化变更 | 管理小组会议审议 | 记录存档 |

### 第九条 审批流程

#### A类-紧急变更流程

申请 → 健康教育科审批（2小时内）→ 立即实施 → 24小时内补全手续

#### B类-重要变更流程

申请 → 健康教育科审核（含VI合规）→ 副组长审批 → 实施 → 验收

#### C类-一般变更流程

申请 → 健康教育科审批 → 实施 → 验收

#### D类-优化变更流程

申请 → 健康教育科汇总 → 管理小组会议审议 → 纳入计划 → 按计划实施

## 第五章 实施更新

### 第十条 实施准备

#### 变更确认

确认变更内容准确无误

确认变更范围完整

准备新标识制作

#### 临时措施

制作临时标识（如需）

设置过渡指引

通知相关人员

### 第十一条 实施步骤

#### 步骤1：旧标识处理

拆除或覆盖旧标识

保留可复用标识

妥善处理废弃标识

#### 步骤2：新标识安装

按规范安装新标识

确保位置准确、牢固

检查外观和功能

#### 步骤3：关联标识更新

更新相关导向标识

更新楼层索引

更新电子信息系统

#### 步骤4：验收确认

申请科室验收

健康教育科验收

填写验收单

### 第十二条 时限要求

| 变更类型 | 审批时限 | 实施时限 | 总时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ---------- | -------- |
| A类 | 2小时 | 24小时 | 24小时 |
| B类 | 3工作日 | 3工作日 | 6工作日 |
| C类 | 1工作日 | 7工作日 | 8工作日 |
| D类 | 按会议安排 | 按计划 | 按计划 |

## 第六章 特殊情形处理

### 第十三条 科室搬迁

#### 搬迁前准备（提前7日）

确定新址标识需求

制作新科室标识

准备临时指引

#### 搬迁当日

拆除旧址标识

安装新址标识

更新相关导向

#### 搬迁后3日内

完善细节标识

检查更新完整性

收集反馈优化

### 第十四条 急救通道变更

#### 变更要求

须提前制定详细方案

须经急诊科主任审批

须经管理小组副组长审批

#### 实施要求

选择低峰时段实施

设置充分临时标识

通知120急救中心

24小时内完成切换

### 第十五条 批量更新

#### 适用情形

年度标识系统维护

VI系统升级

双语化改造

#### 实施方式

制定详细实施计划

分区域、分批次实施

减少对患者影响

做好过渡指引

## 第七章 记录与归档

### 第十六条 变更记录

#### 记录内容

变更申请表

审批记录

变更前后照片

验收记录

#### 保存期限

纸质档案：3年

电子档案：永久

### 第十七条 台账管理

建立《标识变更台账》，记录：

变更日期

变更位置

变更内容

变更原因

处理人员

## 第八章 监督考核

### 第十八条 考核指标

| 指标 | 目标值 | 考核对象 |
| --- | --- | --- |
| ------ | -------- | ---------- |
| A类变更及时率 | 100% | 健康教育科 |
| B类变更及时率 | 100% | 健康教育科 |
| 变更准确率 | 100% | 实施人员 |
| 关联标识更新完整率 | 100% | 健康教育科 |

### 第十九条 违规处理

#### 未及时更新

超过3日未更新：通报批评

造成患者投诉：追究责任

造成医疗差错：严肃处理

#### 更新错误

内容错误：立即更正，通报批评

遗漏更新：补正并分析原因

多次出错：培训或调整岗位

## 第九章 附则

### 第二十条 解释权

本流程由健康教育科负责解释。

### 第二十一条 生效日期

本流程自发布之日起施行。

## 附件

### 附件1：标识更新变更申请表

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              石岩人民医院标识更新变更申请表                │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 申请日期：_________    申请科室：_________               │
│ 申请人：___________    联系电话：_________               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 变更类型：□A类紧急  □B类重要  □C类一般  □D类优化       │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 变更原因：                                              │
│ □科室调整  □功能变更  □流程优化  □内容更新  □其他      │
│ 详细说明：____________________________________          │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 变更内容清单：                                          │
│ 序号 │ 原标识内容 │ 新标识内容 │ 位置 │ 数量 │ 备注   │
│  1   │           │           │      │      │        │
│  2   │           │           │      │      │        │
│  3   │           │           │      │      │        │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 关联标识更新需求：                                      │
│ □楼层索引  □区域导向  □流程图  □电子系统  □其他       │
│ 说明：________________________________________          │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 期望完成时间：_________                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 审批栏：                                                │
│ 健康教育科：_________  日期：_________  □同意 □不同意   │
│ 副组长：    _________  日期：_________  □同意 □不同意   │
│ 备注：________________________________________          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### 附件2：标识变更台账（样表）

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              石岩人民医院标识变更台账                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 变更日期 │ 位置 │ 原内容 │ 新内容 │ 类型 │ 处理人 │ 备注│
├──────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼─────┤
│          │      │        │        │      │        │     │
│          │      │        │        │      │        │     │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

制定部门：健康教育科

发布日期：2026年XX月XX日

# 制度五：社康中心标识管理规范

## 第一章 总则

### 第一条 目的

规范石岩人民医院下属27家社区健康服务中心的标识系统管理，确保社康中心标识统一、规范、清晰，提升社康服务形象。

### 第二条 适用范围

适用于石岩人民医院下属所有社区健康服务中心的标识系统，包括：

社康中心外部标识

内部导向标识

科室功能标识

宣传栏及健康宣教标识

电子标识

### 第三条 管理原则

统一性原则：统一使用医院VI系统，保持视觉一致

规范性原则：符合社康中心功能定位和服务特点

识别性原则：便于居民识别和寻找

实用性原则：满足基本医疗服务导向需求

## 第二章 管理组织架构

### 第四条 管理责任

| 管理层级 | 责任部门/人员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | --------------- | ---------- |
| 统筹管理 | 医院标识管理小组 | 制定标准、审批重要事项、监督检查 |
| 归口管理 | 社康管理中心 | 日常管理、需求汇总、质量把控 |
| 具体实施 | 各社康中心负责人 | 本中心标识管理、需求提出、日常维护 |
| 技术支持 | 健康教育科 | 制作安装、维修维护、技术支持 |

### 第五条 职责分工

#### （一）社康管理中心职责

制定社康中心标识管理细则

审核各社康中心标识需求

统一协调标识制作和安装

定期巡检各社康中心标识

组织标识管理培训

#### （二）各社康中心职责

提出本中心标识需求

日常标识维护和保管

发现问题及时报修

配合医院标识系统建设

## 第三章 标识分类与设置

### 第六条 标识分类

#### （一）外部标识

| 标识名称 | 设置位置 | 规格要求 | 管理级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 社康中心名称牌 | 建筑外立面/入口 | 统一规格 | 一级 |
| 医院集团标识 | 名称牌旁 | 医院VI规范 | 一级 |
| 营业时间牌 | 入口醒目处 | 统一规格 | 二级 |
| 夜间发光标识 | 入口上方 | 统一规格 | 一级 |
| 停车指引 | 周边道路 | 按需设置 | 二级 |

#### （二）内部标识

| 标识类别 | 包含内容 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ---------- |
| 导向标识 | 楼层索引、科室导向、流程指引 | 入口、走廊、楼梯口 |
| 功能标识 | 全科诊室、中医馆、药房、输液室等 | 各功能区域入口 |
| 房间标识 | 诊室门牌、治疗室、处置室等 | 各房间门口 |
| 设备标识 | 医疗设备名称、使用说明 | 设备旁 |
| 安全标识 | 消防、应急疏散、禁止警示 | 按规范设置 |
| 宣传标识 | 健康宣教栏、通知公告栏 | 候诊区、走廊 |

### 第七条 标识设置标准

#### （一）VI系统应用

标准色：使用医院标准色，保持统一

标准字：使用医院规定字体

院徽使用：规范使用医院院徽和社康标识

版式规范：统一版式设计

#### （二）社康特色标识

中医馆标识：可采用中式元素，突出中医特色

家庭医生标识：统一家庭医生工作室标识

健康小屋标识：健康自测区域标识

## 第四章 标识制作与安装

### 第八条 制作流程

#### 需求提出

各社康中心填写《社康标识制作申请表》

报社康管理中心审核

社康管理中心汇总后统一报健康教育科

#### 统一制作

社康中心标识原则上统一制作

采用统一材质、统一规格

批量制作，降低成本

### 第九条 材质规格

| 标识类型 | 推荐材质 | 规格参考 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ---------- | ------ |
| 外部名称牌 | 不锈钢、铝板 | 根据建筑确定 | 发光字 |
| 楼层索引 | 亚克力、铝合金 | 800×600mm | 统一规格 |
| 科室门牌 | 亚克力 | 300×120mm | 统一规格 |
| 宣传栏 | 铝合金型材 | 1200×800mm | 带雨棚 |
| 临时标识 | PVC | 按需 | 易更换 |

### 第十条 安装规范

外部标识：牢固安全，符合城市管理要求

内部标识：位置醒目，高度适中

电气安全：发光标识符合电气安全规范

## 第五章 维护管理

### 第十一条 日常维护

#### 维护责任

各社康中心负责日常清洁和保管

发现问题及时报社康管理中心

#### 维护内容

清洁：每周清洁标识表面

检查：每月检查牢固性和完整性

报修：损坏及时报修

### 第十二条 巡检制度

#### 巡检频次

社康管理中心每季度巡检一次

覆盖全部27家社康中心

#### 巡检内容

标识完好情况

标识规范情况

内容准确情况

更新需求收集

### 第十三条 维修更新

#### 维修流程

社康中心发现问题

报社康管理中心登记

社康管理中心统一报健康教育科

健康教育科安排维修

#### 更新要求

社康中心调整时3日内更新标识

宣传内容每月更新

健康宣教内容定期更换

## 第六章 新建/改造社康标识

### 第十四条 新建社康标识

#### 规划阶段

社康管理中心参与规划设计

标识需求纳入装修方案

预算纳入总投资

#### 实施阶段

按医院标识系统标准实施

社康管理中心验收

医院标识管理小组抽查

### 第十五条 改造社康标识

以罗租社康中心（2024年改造）为范例：

改造面积：4490㎡

标识系统纳入整体改造

按新建标准配置标识

## 第七章 培训与考核

### 第十六条 培训

#### 培训对象

社康中心负责人

社康中心兼职标识管理员

#### 培训内容

医院VI系统规范

标识管理流程

日常维护要求

问题报修流程

#### 培训频次

新入职培训

年度复训

### 第十七条 考核

#### 考核指标

| 指标 | 目标值 | 考核对象 |
| --- | --- | --- |
| ------ | -------- | ---------- |
| 标识完好率 | ≥95% | 各社康中心 |
| 巡检完成率 | 100% | 社康管理中心 |
| 问题处理及时率 | ≥95% | 社康管理中心 |
| 标识规范率 | 100% | 各社康中心 |

#### 考核结果应用

纳入社康中心年度考核

优秀社康中心表彰

问题社康中心整改

## 第八章 附则

### 第十八条 解释权

本规范由社康管理中心负责解释。

### 第十九条 生效日期

本规范自发布之日起施行。

## 附件

### 附件1：社康中心标识制作申请表

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              社康中心标识制作申请表                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 申请日期：_________    申请社康：_________               │
│ 申请人：___________    联系电话：_________               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 标识类型：□外部标识  □导向标识  □功能标识  □其他        │
│ 标识内容：____________________                          │
│ 规格尺寸：____________________                          │
│ 安装位置：____________________                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 需求原因：____________________________________          │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 社康中心负责人意见：                                    │
│ □同意  □不同意    签字：_________  日期：_________       │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 社康管理中心审核意见：                                  │
│ □同意  □不同意    签字：_________  日期：_________       │
│ 备注：________________________________________          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### 附件2：社康中心标识巡检记录表

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              社康中心标识巡检记录表                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 巡检日期：_________    巡检人：_________                 │
│ 社康中心：_________    社康负责人：_________             │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 序号 │ 标识位置 │ 问题描述 │ 处理建议 │ 处理期限 │备注│
├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┤
│  1   │         │         │         │         │    │
│  2   │         │         │         │         │    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 巡检结论：□ 优秀  □ 良好  □ 合格  □ 需整改              │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 社康中心负责人签字：_________    日期：_________         │
│ 巡检人签字：_________            日期：_________         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

制定部门：社康管理中心

审核部门：医院标识管理小组

发布日期：2026年XX月XX日

# 附录：制度实施建议

## 一、制度发布流程

起草：健康教育科起草制度初稿

征求意见：征求相关科室意见（7日）

修改完善：根据意见修改

审核批准：管理小组审核，分管副院长批准

正式发布：医院发文，公示执行

培训宣贯：组织相关培训

## 二、配套文件建议

《石岩人民医院VI系统手册》

标准色、标准字规范

院徽使用规范

标识版式设计

《标识制作供应商名录》

合格供应商名单

供应商评价标准

采购价格参考

《标识系统应急预案》

标识脱落应急处理

电子标识故障应急

恶劣天气应急检查

## 三、信息化建设建议

建立标识管理台账系统

标识位置信息

标识内容信息

维护记录信息

电子巡检系统

手机APP巡检

问题拍照上传

维修工单管理

标识导航系统集成

与医院导航系统对接

标识位置数字化

患者导航服务

编制说明：

本制度汇编根据石岩人民医院实际情况制定，结合医院标识系统管理最佳实践，可作为医院标识系统管理的规范性文件。具体实施时，请根据医院实际情况调整相关内容（如VI规范、预算标准等）。

编制部门：健康教育科

编制日期：2026年4月7日